CURRENT STATUS BRIEF

Student Affairs Product v2.0
当前完成程度说明

截至 E2.9-R5 Harness Preflight｜工程、实验与发布边界说明

日期: 2026-08-13

当前分支: codex/e2-9-r5-harness-preflight

当前提交: e6bb4fe

总状态: E2 BLOCKED · E3 NOT READY · PRODUCTION NOT READY

一句话结论  产品基础架构和识别评测体系已走到较成熟的工程审计阶段，R4 也完成了 32 次真实模型生成；但盲化交接在评分前失败，因此目前仍不能回答 V4 Pro 是否优于 Flash。最新提交已把这一类入口依赖错误前移到模型调用前拦截，下一轮正式实验尚未启动。

# 1. 当前阶段看板

| 范围 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品基础与 E1 | 冻结 / 未改动 | Workspace v8、Repository、Migration、DomainCommitPlan 与正式 Capture/Commit 链路未在本阶段修改。 |
| E2.5 FactLedger 诊断 | 已完成 | 主要错误集中在 planning；结论为 DIAGNOSTIC INCONCLUSIVE，B 路径当时未真实运行。 |
| E2.6 FactLedger 配对实验 | 已完成 / 不支持 | 冻结结论 FACTLEDGER NOT SUPPORTED；未把两阶段路径接入生产。 |
| E2.7 Path A 规划优化 | 已完成 / 无候选 | Prompt 候选与 Normalizer 未达净收益门槛；Router、Validator 只保留诊断价值。 |
| E2.9 R4 模型基准 | 生成完成，评估阻断 | 32 次真实观察完成；Packet Preview 入口失败，未盲评、未评分，模型质量 NOT AVAILABLE。 |
| 最新 R5 前置修复 | 本地就绪 | 已增加入口依赖预检，能在 token/network 之前发现缺失 export；尚未创建新协议或运行模型。 |
| Selection / Blind | 未运行 / 未创建 | 前置 Gate 未通过。 |
| E3 / E4 / Production | 未进入 / 未部署 | E2 仍 BLOCKED；student-affairs.site 未因本轮实验变更。 |

# 2. 到目前为止完成了什么

## 2.1 E2.5：先定位错误发生在哪一层

完成了 30 条失败案例人工归因、评测契约审计、FactLedger Contract、隔离原型设计、复杂样例诊断，以及 Router / Validator 独立标签集。结果显示真实错误以 Planning 为主，而不是单纯的事实遗漏。

Planning 错误占真实错误 73.7%，Fact Discovery 错误占 26.3%。

Router Accuracy 45%，Complex→Simple Under-routing 48.33%。

Validator Micro Precision 50%，Recall 16.22%；Wrong Time Role / Missing Ambiguity Recall 为 0。

正确结论  E2.5 只能证明问题主要在规划层，不能证明两阶段 FactLedger 已经更好；当时 B 路径未真实运行，所以结论是 DIAGNOSTIC INCONCLUSIVE。

## 2.2 E2.6：真实配对 A/B 后冻结 FactLedger 路径

随后完成了同模型、同输入、同 Schema、同评分器的隔离配对实验，并由独立只读流程复核数据来源、哈希与结果。最终冻结结论为 FACTLEDGER NOT SUPPORTED；两阶段路径没有接入 Production，也没有成为默认识别路径。

这一步的重要价值不是“证明 FactLedger 永远无效”，而是排除了在当前 Planner、Contract 和样例条件下直接正式实施的理由，避免把结构复杂度带入生产。

## 2.3 E2.7：回到 Path A，系统检查 Planning 瓶颈

完成了隔离人工评审、Planning Failure Audit、PlanningNormalizer、两轮 Prompt 候选、Router/Validator 标签评测、Repair 消融与逐组件净收益审计。

Development 冻结基线 Task Precision / Recall 为 82.17% / 75.71%。

两轮 Prompt 候选均被拒绝；没有继续无限堆规则。

PlanningNormalizer 在冻结样例上没有改变输出，因此不进入 Candidate。

Repair 改善了 Material、Event、Ambiguity 与 Evidence，但 Task P/R 没有改善，额外 Token 成本明显。

最终不存在可冻结 Candidate；Golden Candidate regression、Blind、浏览器 A–J 均未运行。

阶段判断  E2.7 的工程诊断更完整，但核心 Task Planning gap 仍未解决，因此 E2 继续 BLOCKED。

## 2.4 E2.9：为复杂通知做同家族模型后继比较

E2.9 的目标是比较 DeepSeek V4 Pro 与 Flash，但 R1–R4 的重点逐步转为修复实验完整性：纯信息角色、模型 lineage、checkpoint 状态机、前置 Gate、幂等 ledger、协议 bundle、路径盲化与安全收尾。

R1：暴露 role / modelName / checkpoint 等 lineage 与状态机缺陷，质量结论不可用。

R2：Harness 3.0 修复后，Screening 出现不可覆盖的上游失败，按协议停止。

R3：生成与 Screening 完成，但 path-masked packet 泄露 modelName，盲评不可用。

R4：重建 Protocol 3.2.0，32 次真实 observation 均完成；随后 Packet Preview 入口因缺失 named export 在评分前失败，实验 fail-closed。

# 3. 当前能够证明的结果

| 证据项 | 已观测结果 | 正确解读 |
| --- | --- | --- |
| E2.5 错误归因 | Planning 73.7%；Fact Discovery 26.3% | 说明主要瓶颈在结构规划，不等于 FactLedger 已被证明有效。 |
| E2.5 Router | Accuracy 45%；Under-routing 48.33% | 早期路由能力不足。 |
| E2.5 Validator | Micro Precision 50%；Recall 16.22% | Wrong Time Role 与 Missing Ambiguity Recall 为 0。 |
| E2.7 Development 基线 | Task P/R 82.17% / 75.71% | 候选 Prompt 未同时满足质量与安全门槛。 |
| E2.7 用户影响审计 | User-impact Major 14/72（19.44%） | Strict Major 41/72，显示严格结构匹配显著高估用户重大修改。 |
| E2.9-R4 真实生成 | 32/32 observations；32 attempts | 6 Readiness + 10 Smoke + 16 Screening；无 retry、fallback、lineage mismatch。 |
| R4 全阶段性能诊断 | Flash 54,850 tokens / 115,264 ms | 只说明性能，不说明质量。 |
| R4 全阶段性能诊断 | Pro 54,447 tokens / 205,173 ms | 同样不可据此判断模型优劣。 |

上表中所有 Token 与延迟都是服务端实际观测值；它们只能用于性能和成本诊断。由于没有合法的 path-masked packet、独立盲评 labels、mapping reveal 和 strict scoring，不能用这些数字推导 Pro 更好、更差或相同。

# 4. 最新完成的工程修复

## 4.1 R5 Harness Preflight

最新提交 e6bb4fe 不重跑 R4，也不修改冻结 observation，而是修复“语法检查通过、运行时 import/export 仍失败”的 Harness 缺口。

显式导出 completeObservationStatus，并保持单一完成状态集合。

新增入口预检，解析 Packet Preview、Finalization、Reveal、Scoring、Gate 五个后生成入口的 default/named imports。

Runner 在读取实验 token 与发起网络请求之前执行预检。

预检源文件纳入 protocol/deployment bundle，未来新 run 可绑定其哈希。

当前依赖图 PASS；缺失 named export 的合成案例会以 ENTRYPOINT_IMPORT_MISSING_EXPORT fail-closed。

Focused protocol tests 10/10 PASS；最新交付记录显示 lint、全量 test、build、security scan、npm audit 与 Cloudflare dry-run 均通过。

边界  这只是本地 Harness 完整性修复。它不能让 R4 重新变得可评分，也没有授权复用、选择性补跑或发起新的模型调用。

# 5. 为什么现在仍是 BLOCKED

目前阻断点不是产品页面无法运行，也不是已经证明模型质量失败，而是实验因果链尚未闭合。要回答“Pro 是否显著优于 Flash”，必须同时具备以下证据；R4 在第 3 项之前停止。

1) 全新、冻结且哈希绑定的协议、run label、phase label 与 observation IDs；

2) Readiness、Smoke、Screening 全部通过，并且失败不可覆盖、不可选择性补跑；

3) 不泄露模型身份或性能侧信道的正式 path-masked packet；

4) 新鲜独立盲评 labels，以及事后 reveal 的 assignment mapping；

5) expected 在生成和盲评结束后才读取，使用冻结 scorer 统一评分；

6) Screening Gate 通过后才可 Selection，Selection Freeze 通过后才可创建 Blind。

当前质量结论  NOT AVAILABLE。R4 的 integrity verdict 是 FAIL，但这不等于 Flash 或 Pro 的模型质量 FAIL。

# 6. 安全与生产边界

Preview feature flag 已关闭；R4 实验端点的收尾记录为 HTTP 404。

临时实验 bearer 已删除；Secret 值未写入本地文件或 Git。

Production 最近记录仍是 2026-08-08 版本；R4/R5 未部署 Production。

Workspace v8、Repository、Migration、DomainCommitPlan 与正式默认识别链路均未修改。

Selection 未运行，Blind 未创建，E3/E4 未进入，student-affairs.site 未因本轮实验变更。

# 7. 下一步应该怎样推进

下一步不是直接跑模型，而是先把“全新实验可执行性”在本地锁死。建议按以下顺序推进，并保持每一阶段失败即停止：

| 序号 | 动作 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新协议脚手架 | 创建全新的协议版本、run label、phase labels、observation IDs 与 bundle freeze；不得复用 R4 结果。 |
| 2 | 本地完整性门禁 | 运行入口预检、协议测试、Worker 测试、build、安全扫描、audit、Cloudflare dry-run 和 artifact/hash binding 检查。 |
| 3 | Preview 安全启用 | 在 feature flag 关闭时 provision 并验证 CSPRNG bearer，再部署 route，最后启用 flag；任何异常恢复 404。 |
| 4 | 最小真实运行 | 获得明确授权后，从 Readiness 开始，只按协议运行 Smoke 与 Screening；失败不得覆盖或补跑。 |
| 5 | 盲化与评分 | Screening 完整后先做 packet preview 与独立 path-identification review，确认无泄露再盲评、reveal、评分。 |
| 6 | 阶段停止 | 完成 Screening 报告后 STOP；未过 Gate 不进入 Selection，不创建 Blind，不进入 E3/E4，不部署 Production。 |

# 8. 最终状态

正式状态  E2 BLOCKED；E3 NOT READY；PRODUCTION NOT READY。最新工程状态是 LOCAL HARNESS PREFLIGHT READY，但新的 Protocol / Run 尚未冻结，Preview 尚未启用，模型调用为 0，Selection 与 Blind 均未开始。

# 9. 关键证据索引

E2.5：docs/e2-factledger/E2_5_FACTLEDGER_DIAGNOSTIC_REPORT.md

E2.7：docs/e2-path-a-planning/E2_7_PATH_A_PLANNING_FINAL_REPORT.md

E2.9：R4 SCREENING_REPORT.md / EXPERIMENT_AUDIT.md / protocol-failure.json / security-cleanup.json；R5 HARNESS_PREFLIGHT_REPORT.md；Git commit e6bb4fe。