E2.9-R4 当前完成程度说明

DeepSeek V4 Pro Path-Masking Integrity Repair · 阶段性技术说明

文档日期：2026-08-13

Git 分支：codex/e2-9-r4-path-masking-integrity

冻结提交：70be09b

当前状态：EXPERIMENT BLOCKED / E2 BLOCKED

质量结论：NOT_AVAILABLE（不可用，不代表模型质量失败）

一句话结论  实验 Harness、Preview 隔离以及 32 次真实模型生成已经完成，并通过生成完整性复核；但冻结的匿名人审包入口无法加载，因此没有进入盲评、揭盲和评分，现阶段不能比较 Pro 与 Flash 的质量。

# 1. 当前完成度总览

从执行链路看，工作已经推进到 Screening 生成结束；从“可下模型质量结论”的链路看，仍停在匿名 Packet Preview 之前。下表按阶段列出已完成、阻断和未运行项。

| 阶段 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Harness 与 Protocol 3.2.0 | 已完成 | Path masking、敏感字段扫描、阶段门禁与审计绑定均已建立并测试。 |
| Preview 隔离与安全关闭 | 已完成 | Preview 已关闭，实验端点返回 404；临时 bearer 已删除，Production 未变更。 |
| Readiness | 6/6 完成 | 6 个 observation、6 次 attempt；无重试、无 fallback。 |
| 5-case Smoke × 2 | 10/10 完成 | 10 个 observation、10 次 attempt；无重试、无 fallback。 |
| 8-case Screening × 2 | 16/16 完成 | 16 个 observation、16 次 attempt；生成与 lineage 完整性通过。 |
| 匿名 Packet Preview | 阻断 | 冻结入口无法加载，匿名人审包没有生成。 |
| 人工盲评与揭盲 | 未运行 | 没有 labels、mapping key 或 reviewer 结论。 |
| 严格评分与模型质量 Gate | 未运行 | Expected 未读取，Strict metrics 与质量结论均不可用。 |
| Selection / Blind | 未进入 | 24-case Selection 未运行，新 Blind 未创建。 |
| E3 / E4 / Production | 未进入 | E2 仍 BLOCKED；E3 与 Production 均 NOT READY。 |

# 2. 已经实际完成的工作

协议与分支冻结：基于 R3 冻结状态建立 R4 独立分支，采用全新的 run、label 与 observationId，不复用 R3 结果。

Path masking 修复：使用显式 allowlist、递归 key/value 敏感扫描、匿名 caseId、延迟揭盲和 assignment commitment，移除了模型名及性能侧信道。

机器门禁：Readiness → Smoke → Screening → Packet Preview → 人工盲评 → Scoring 的前置关系由状态机约束，失败后不允许跳过。

测试验证：PM01–PM12、100 组 synthetic pairs、UTC 与 Asia/Shanghai、Worker 测试、build、security scan 和 npm audit high 均通过。

真实生成：Readiness 6、Smoke 10、Screening 16，共 32 个 observation 与 32 次 attempt；无重试、无 fallback、无 lineage mismatch、无 observation 覆盖。

独立只读审计：对 run/bundle/phase/source/checkpoint/ledger 哈希、32 条 observation lineage 和安全关闭状态进行了重新核对。

# 3. 已观测到的性能数据

下列数据是 provider 返回的 Token 与延迟诊断，可用于描述本次生成成本与性能；它们不能替代任务质量、准确率或人工偏好结论。

| 范围 | 模型 | 总 Tokens | Provider 延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| Readiness + Smoke + Screening | Flash | 54,850 | 115,264 ms |
| Readiness + Smoke + Screening | Pro | 54,447 | 205,173 ms |
| 仅 Screening | Flash | 34,356 | 72,086 ms |
| 仅 Screening | Pro | 33,729 | 124,925 ms |

解释边界：Pro 在本次已完成生成中的 provider 延迟更高，但由于人审与评分未运行，不能据此推断其质量更好、更差或相同。

# 4. 当前唯一硬阻断

阻断位置：PATH_MASK_PREVIEW

冻结脚本 prepare-e2-9-r4-packet-preview.mjs 导入 completeObservationStatus，但冻结的 integrity module 并未导出该符号，导致模块在生成匿名人审包前即加载失败。

为什么没有现场修补  该脚本属于模型调用前已冻结的 Protocol 3.2.0 bundle。生成完成后再修改冻结文件会破坏协议哈希绑定，使整轮结果失去可审计性。因此本轮按 fail-closed 停止，模型失败后调用数为 0。

未生成 packet preview 与正式匿名包。

未创建人工 labels、mapping key 或揭盲结果。

Expected 未读取，严格评分与质量 Gate 均未运行。

Selection 未运行，Blind 未创建。

# 5. 为什么这不是模型质量失败

R4 失败发生在“生成结果 → 匿名人审包”的实验基础设施交接层，而不是模型输出评分层。生成完整性可以陈述，模型质量则必须保持 NOT_AVAILABLE。当前严禁得出以下结论：

Pro 优于 Flash。

Pro 劣于 Flash。

两者质量相同或差异不显著。

本轮已经通过 Screening 质量门槛。

审计判定：整体 integrity verdict 为 FAIL；支持“32 次生成与性能诊断存在”，不支持“模型质量比较”。

# 6. 安全与生产边界

Preview feature flag 已关闭，实验端点实测返回 HTTP 404。

临时 bearer 已删除；审计未读取 Secret 值，Secret 扫描通过。

Production 最新部署仍为 2026-08-08 的既有版本，R4 未部署到 Production。

未进入 Selection、Blind、E3、E4，也未修改生产默认识别路径。

剩余安全风险：一次临时 bearer 生成兼容性问题造成约 20.833 秒的部署顺序暴露窗口；在窗口内未发现实验调用，且对本轮已记录 observation 无影响。今后必须先配置并验证加密随机 bearer，再启用 Preview flag。

# 7. 当前仓库与证据状态

分支：codex/e2-9-r4-path-masking-integrity

冻结提交：70be09b；已推送到对应远程分支。

核心证据：SCREENING_REPORT.md、screening-report.json、EXPERIMENT_AUDIT.md、experiment-audit.json、protocol-failure.json、security-cleanup.json。

原始 observation/checkpoint/ledger 保留在 Git ignored evaluation cache；正式文档只保存匿名汇总与审计。

# 8. 建议的下一步（需重新授权）

当前不应自动开始 R5，也不应选择性补跑。若后续明确授权新的实验轮次，建议按以下顺序重建：

先验证所有冻结后入口。在任何付费模型调用前，对 Packet Preview、正式包、labels 导入、揭盲和 scoring 入口执行真实模块加载与最小 dry-run。

重建新协议与新运行标识。修复 import/export contract 后生成新的 protocol bundle hash、run label、observationId 与 reviewer label；不得复用 R4 质量结果。

收紧 Preview 启用顺序。先 provision 并验证 CSPRNG bearer，再部署 route，最后启用 feature flag；任何失败立即回到 404。

重新从 Readiness 开始。只有 Readiness、Smoke、Screening、匿名审阅与评分全部通过，才能讨论 Selection 或新 Blind。

# 9. 最终阶段状态

当前正式结论  EXPERIMENT BLOCKED；模型质量结论为 NOT_AVAILABLE。

E2：BLOCKED

Selection：NOT READY / NOT RUN

Blind：NOT CREATED

E3：NOT READY

Production：NOT READY